附件:

柳州职业技术大学基建、修缮工程项目审计实施办法

（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强和规范学校基建、修缮工程项目的审计工作，保障工程项目建设资金合法、合理使用，防范风险，提高效益，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计工作规定》、《广西内部审计工作规定》及相关配套文件精神，结合学校实际，制定本办法。

第二条  学校以财政拨款、自筹经费等各种资金来源投资的基建项目都须进行审计，包括新建、改建、扩建和修缮项目以及与之配套的设备及附属设施安装工程。

本审计办法不含代建项目及须经政府财政审计项目。代建项目按《柳州职业技术大学代建项目管理办法（修订）》（柳职大字〔2024〕62 号）规定执行，须政府财政审计项目均以政府财政投资评审中心审计结果为准。

第三条  审计处在审计过程中应当严格执行内部审计制度，保证审计业务质量，提高工作效率。内部审计人员办理审计事项应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范。

第四条  工程建设相关管理部门须加强风险防控意识，建立健全本部门内部控制制度并及时评估制度的有效性。相关责任人应认真履行职责，严格执行相关制度。

第二章   审计范围

第五条  工程项目审计分为常规审计和专项审计两类

常规审计是指列入审计处日常开展的基建、修缮工程项目审计事项，建设管理部门（指负责项目立项、论证或项目建成后具体使用的单位，以及负责学校建设项目的管理部门，下同）应在审计事项发生时按要求及时送审，审计处按本办法进行例行审计。

专项审计是指针对某一项目，在常规审计事项以外，学校或审计处认为有必要开展的其他审计事项，专项审计开展前审计处应发出专项审计通知，建设部门应按审计通知要求及时送审。

第六条  常规审计的范围

主要包括项目建安部分的工程量清单、招标控制价、招标文件、合同、隐蔽工程及不可复查工程、变更的隐蔽工程及不可复查工程、工程量现场收方、材料及设备市场询价、合同外的工程进度款、竣工结算等进行审计。

第七条  专项审计的范围

主要包括对建设部门内部控制制度、项目立项审批、设计规模和标准、投资估算、设计概算、财务决算以及学校和审计处认为有必要开展的其他项目进行审计。

第八条  审计处可聘请特约审计人员、兼职审计人员协助开展审计工作，也可以委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并对其审计结果负责。

第三章  审计内容

第九条  常规审计的主要内容

（一）审查招标工程量清单计算是否准确，清单特征描述是否恰当齐全，清单子目是否完整、是否存在漏项。

（二）审查招标文件是否完整、严密，招标程序是否合法合规，是否存在人为肢解工程项目、规避招投标等违规操作风险。

（三）审查订立合同的主体是否合格，是否与招标文件的要求相符合；审查合同结算方式是否明确、合理；是否存在导致合同无效的风险。

（四）审查工程变更程序是否合规，手续是否齐全；有无擅自扩大建设规模和提高标准等问题；对金额较大（超原预算30%以上）和技术复杂的变更，是否进行技术经济方案比较；变更的计算是否准确、合理。

（五）审查主要材料和设备物资等是否按规定程序进行采购；设备和材料品牌、型号是否符合招标文件和合同要求；对须定价的材料，建设管理部门是否按有关规定组织各方共同进行市场调查确定材料价格。

（六）审查隐蔽工程及不可复查工程等现场签证的程序是否合规、签证内容是否与实际相符；工程量现场收方数量是否与实际相符。

（七）审查工程索赔的程序是否合规，索赔理由和索赔证据是否充分，索赔费用的计算是否准确。

（八）竣工结算审计：

1.结算资料是否真实、完整、规范，有无虚假资料；

2.工程量计算是否符合计量规范、是否准确，有无重算、多算现象；

3.设备、材料价格是否合理，价差计算是否准确；

4.审查工程变更、签证及工程索赔等造价计算是否准确、合理；

5.审查工程所套用子目是否与消耗量标准、计价办法和设计文件相符，有无高套、错套现象；

6.审核工程类别、各项费用的计取是否合规，审核合同中有关造价优惠、工程质量奖罚和工期奖罚的条款等是否执行到位；

7.审核列入建安主体的水、电及配套的附属工程是否存在重复计算。

第十条  专项审计的主要内容

（一）检查建设管理部门内部控制制度是否健全，职责是否明确，执行是否有效。

（二）审查建设工程项目的立项审批手续是否完备，建设资金是否落实，是否纳入学校的年度投资计划。

（三）审查设计规模和标准是否与可行性研究报告文件相符，有无超规模标准问题。

（四）审核投资估算是否合理，工程内容和费用是否齐全。

（五）审查设计概算是否准确，经济评价是否合理，方案比较是否全面，修正概算的依据是否有效、内容是否完整。

（六）竣工决算审计：

1.审查已完成的竣工财务决算报表的真实性、完整性；

2.审查项目投资计划执行情况；

3.审查交付使用资产核算的准确性；

4.审查工程项目结余资金的正确、合规性；

5.在建工程达到交付使用状态时，学校基建管理部门应当按照规定办理工程竣工财务决算并办理资产交付使用，期限最长不得超过1年；

6.审计处根据具体情况按照专项审计进行决算审计工作。

（七）学校和审计部门认为须要进行审计的其他项目。

第四章  审计程序

第十一条  招标控制价审计程序（详见附件1）

（一）建设管理部门将审核并签字确认后的完整资料送至审计处；

（二）审计处实施审计；

（三）审计处将审计意见反馈至建设管理部门；

（四）建设管理部门对审计意见进行复核，并书面回复审计处；

（五）审计处根据无异议结论，组织中介机构编制招标控制价及工程量清单。

（六）材料归档。

第十二条  工程结算审计程序（详见附件2）

（一）工程竣工验收合格，施工单位将结算资料送达建设管理部门；

（二）建设管理部门对送审材料的真实性及完整性进行复核并签署意见；

（三）建设管理部门将签署意见后的完整资料送审计处；

（四）审计处实施审计；

（五）审计处组织中介机构、施工单位、建设管理部门共同对审计结果进行核对确认；

（六）审计处根据确认的审计结果出具工程结算审定表（详见附件3）；

（七）材料归档。

第十三条  专项审计的程序和方法（详见附件4）

（一）由审计处根据学校要求和年度工作计划，下达专项审计通知书，建设管理部门根据专项审计通知书的要求将相关资料送达审计处。

（二）审计处负责制定审计计划和审计方案，对专项审计项目进行详细计划，做好编制审计工作底稿，审计结束后出具专项审计调查报告，呈报学校并同时送建设管理部门。

（三）专项审计调查报告送达建设管理部门后，建设管理部门应根据学校要求，认真分析检查审计发现的问题，对审计提出的建议应予以重视，对存在的问题应尽快组织制定整改方案并限期整改落实，整改结束后以书面形式将整改落实情况反馈给审计处，审计处将根据整改情况开展后续审计。

第五章  材料报送要求

第十四条  招标控制价送审材料

项目实施前，建设管理部门编制预算，并将预算报送至审计处进行审计，审计处组织中介机构编制预算控制价后再组织实施。

备案材料包括：

1.工程立项报告及批准文件；

2.工程项目设计施工图纸（提供CAD图纸并需建设管理部门相

关人员签字及单位盖章）；

3.工程预算书（须用工程量清单法编制，建设管理部门盖章，同时提交博奥电子版）；

4.每项需求内容，应列明参考品牌、档次，并注明规格、尺寸，明确材料价格；

5.工程项目核算定额及其配套的有关取费文件和其他需要补充的材料；

6.审计过程中需要的其它资料（如施工图片、询价材料等）。

招标控制价送审表格式详见附件5。

第十五条  工程结算送审材料

工程项目竣工验收合格后，建设管理部门将工程结算完整材料送至审计处进行审计，材料包含以下内容：

1.项目建设有关批文、设计文件、调整概算文件；

2.招投标文件、答疑文件、图纸会审纪要等；

3.合同或协议；

4.施工图纸、竣工图纸（含电子版）；

5.工程联系单、变更签证单；

6.竣工验收报告、工程量清单及相关资料；

7.与结算有关的材料、成品、半成品等结算单据和计费凭证等资料；

8.工程预、结算书（含电子版）；

9.工程项目核算定额及其配套的有关取费文件和其他需要补充的材料；

10.现场收方单（详见附件6.1）；

11.材料真实、完整承诺书（详见附件6.2）；

12.审计过程中需要的其它资料（如施工图片、询价材料等）。

工程结算送审表格式详见附件6。

第十六条  凡资料不全的项目，不予审计，待送审单位补全资料后再审计。

第十七条  凡未经批准擅自扩大规模、提高标准而导致投资增加幅度较大的工程项目，审计处可将资料返还送审单位补办报批手续。

第十八条  特殊情况来不及编制预算的抢修工程，经学校领导同意后可先组织施工，待竣工后再提交完整材料进行结算审计。

第十九条  送审资料具体要求（详见附件7）。

第六章  法律责任

第二十条  审计人员在审计过程中有下列行为之一的，学校根据有关规定给予批评教育或处分：

（一）出具虚假造价审核意见、审计意见。

（二）为有关单位、部门隐瞒重大违法、违纪问题的。

（三）徇私舞弊、玩忽职守，利用职务之便索取或者收受财物及谋取其他不正当利益的。

（四）泄露审计过程中获悉的被审计单位业务秘密并造成重大损失的。

（五）其他滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、违纪违法的。

第二十一条  建设管理部门人员在工程管理中，有下列行为之一的，学校根据有关规定给予批评教育或处分：

（一）违反项目规划、招标投标等建设管理法律法规的。

（二）违反学校或合同规定的程序，擅自支付建设项目工程结算款项的。

（三）其他滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、违纪违法的。

以上行为构成犯罪的，按程序移交司法机关处理。

第七章  附  则

第二十二条  本办法自发布之日起实施。

第二十三条  本办法由审计处负责解释。

附件：1.建设项目招标控制价审计流程图

2.建设项目竣工结算流程图

3.柳州职业技术大学基建、修缮工程结算审定表

4.建设项目专项审计流程图

5.柳州职业技术大学基建、修缮工程招标控制价送审

表

6.柳州职业技术大学基建、修缮工程结算送审表

6.1.工程量现场收方单

6.2.送审承诺书

7.送审资料具体要求

附件1：

建设项目招标控制价审计流程图

建设部门将预算资料送交审计处

不完整

内部审计机构检查资料的完整性

完整

内部审计机构具体安排实施审计工作，审计后反馈审计意见

建设管理部门回复审计处意见

有异议

无异议

内部审计机构对异议部分进行复核并反馈

无异议

内部审计机构出具招标控制价

内部审计机构将资料整理、归档

附件2：

建设项目竣工结算审计流程图

工程竣工验收合格后，施工单位将结算资料送交建设管理部门

建设管理部门进行结算审核后送交内部审计机构审计

内部审计机构检查资料的完整性

不完整

内部审计机构具体安排实施审计工作，审计后反馈审计意见

有异议

建设管理部门回复审计意见并转发施工单位确认

施工单位提出书面意见反馈建设管理部门，建设管理部门审核后反馈内部审计机构

无异议

建设管理部门与内部审计机构共同组织施工单位对有争议部分进行对数

无异议

内部审计机构出具结算审定表，撰写结算审核报告，经施工单位、建设管理部门签字、盖章后返回内部审计机构

内部审计机构将项目竣工结算资料整理、归档

附件3：

柳州职业技术大学工程结算审定表

| 被审计部门 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 施工单位名称 |  |  |  |  |
|  | 工程地点及范围 |  |  |  |  |
|  | 立项金额 |  | 项目类型 |  |  |
| 审核情况 | 送审金额（元） |  | 审定金额（元） |  |  |
|  | 审增（减）额（元） |  | 审增（减）率（%） |  |  |
| 核增核减原因 （摘要） |  |  |  |  |  |
| 审计建议 （摘要） |  |  |  |  |  |
| 需要说明事项 |  |  |  |  |  |
| 审计项目 经办人 |  | 审计项目 负责人 |  |  |  |

内审机构公章：

年  月  日

附件4：

建设项目专项审计流程图

年度审计计划；常规审计中发现的典型性、普遍性问题

实施专项审计，编制审计工作底稿

梳理分析审计发现的问题，查找问题产生的原因，提出审计意见或建议，编制专项审计报告底稿，报告内部审计机构负责人审核

开展审计调查，明确审计重点确定专项审计任务，组建审计小组，拟定初步审计计划和审计方案

发出专项审计通知书（开展审计前3日送达建设部门）

形成专项审计报告，呈报单位领导审批，抄送建设部门

建设部门按通知要求送达审计资料，内部审计机构检查、接收送审资料

督促建设相关部门落实整改，开展后续审计，涉及其他事项的交由相关部门办理

初步分析送审资料，进一步完善审计计划和审计方案，逐级报送内部审计机构负责人批准

内部审计机构将该项目资料整理、归档

附件5：

柳州职业技术大学工程招标控制价送审表

| 工程名称 |  |  | 送审单位 |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送审时间 | 年 月 日 |  | 送审金额 （元） |  |  | 联系电话 |  |
| 送审资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程立项报告及批准文件 □ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计施工图纸 □（简图 □ CAD图纸 □ 电子档 □） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程预算书 （投标预算） □ （电子档 □ 工程量计算式 □） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 核算定额及其配套的有关取费文件 □ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 重大设计变更资料 □ （电子档 □） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程地质报告 □ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他资料 □ （图片 □ 询价材料 □） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 承诺书 □ |  |  |  |  |  |  |
| 送审人签字： 单位负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  | 建设管理部门接收人签字： 年 月 日 |  |  | 审计处接收人签字： 年 月 日 |  |  |

附件6：

柳州职业技术大学工程结算送审表

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  | 工程地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开、竣 工日期 | 年 月 日至 年 月 日 |  | 送审金额 （元） |  | 送审人 |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 送审资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 项目批准建设有关文件 □ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招标文件 □ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 承包合同或协议 □ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 竣工验收报告（验收单） □ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工图纸 □（电子档 □） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程预算书 （投标预算） □ （电子档 □ 工程量计算式 □） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程联系单 □（电子档 □） 施工变更签证 □（电子档 □） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 竣工图 □ （电子档 □） 工程量现场收方单 □ 工程量清单 □ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 结算书 □ （电子档 □ 工程量计算式 □ 现场工程量收方单 □） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 自行采购设备、主要材料合同、清单 □ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工相关技术资料 □ 施工日志 □ 监理资料 □ 监理日志 □ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 重大设计变更资料（ 会审记录、变更图纸等） □ （电子档 □） |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 核算定额及其配套的有关取费文件 □ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 承诺书 □ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 工程质量保证书 □ |  |  |  |  |  |  |
| 送审人签字： 单位负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 |  | 建设管理部门接收人签字： 年 月 日 |  |  |  | 审计处接收人签字： 年 月 日 |  |

附件6.1：

工程量现场收方单

| 工程名称： |  | 编号： |
| --- | --- | --- |
| 依据及事由： |  | 施工日期： |
| 内容、计算式、简图 |  |  |
| 施工单位意见： 签章 年 月 日 | 监理单位意见： 签章 年 月 日 | 建设管理部门意见： 签章 年 月 日 |

说明：1.本表单作为工程量现场确认的依据；

2.隐蔽、不可复查的事项，须附必要的施工前后照片；

3.本表单内容需打印填写。

附件6.2：

送审承诺书

柳州职业技术大学审计处：

由****单位承建的XXX项目XXX工程，现已按施工图施工完毕，并经验收合格，送审资料自检合格。现就报送审计相关事项作出如下承诺：

- 一、所报审的资料是完整的、真实的、合法有效的，并对提供资料的完整性、真实性、合法性负责，因此引起的一切责任及后果由我方承担。

- 二、与该项工程经济活动的全部资料均已提交，我单位此后不再提出其他调整和补充结算资料。

- 三、在审计期间，我方愿委派专人与贵方委托的审计单位积极配合。

- 四、若审计核减造价超过送审造价的10%，我单位承担所有的审计费用，从工程结算款中直接扣除。

- 特此郑重承诺！

承诺单位（盖章）：XXXX公司

法定代表人（签字）：

项目负责人（签字）：

年  月  日

附件7：

| 送审资料具体要求（根据项目实际提供） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 资料要求 |
| 1 | 项目批准文件 | 原件 |
| 2 | 施工许可证 | 原件 |
| 3 | 工程地质勘察报告及水文资料 | 地质勘察单位及提供水文资料的单位盖章 |
| 4 | 招标文件 | 原件 |
| 5 | 施工图 | 设计单位（如有）、建设单位相关人员签字及盖章 |
| 6 | 施工图电子版 | CAD格式 |
| 7 | 投标文件 | 原件 |
| 8 | 投标预算电子版 | 博奥及excel格式 |
| 9 | 中标通知书 | 原件 |
| 10 | 合同文件 | 原件。包括建设单位与施工单位签订的工程承发包合同、经建设单位确认的施工单位与第三方签订的分包合同、各类补充合同、各类补充协议和合同附件等 |
| 11 | 开工报告 | 建设单位和施工单位相关人员签字及盖章 |
| 12 | 竣工报告 | 项目参与各方人员签字及盖章 |
| 13 | 工程竣工图纸 | 有竣工图章，施工单位、监理单位、设计单位（如有）、建设单位相关人员签字及盖章 |
| 14 | 工程设计变更 | 有设计人员的签字及设计单位、建设单位的盖章 |
| 15 | 工程量确认单 | 工程内容及数量，并有监理单位和建设单位相关人员签字、盖章确认 |
| 16 | 工程签证 | 工程数量的计算过程和简图，并有监理单位和建设单位相关人员签字、盖章确认 |
| 17 | 图纸会审纪录 | 参加会审的人员签字 |
| 18 | 施工组织设计 | 经建设单位或监理单位批准 |
| 19 | 工程洽商纪录、会议纪要 | 监理单位、建设单位相关参加人员签字、盖章 |
| 20 | 隐蔽工程验收资料 | 监理单位、建设单位相关人员签字、盖章确认；相应施工照片 |
| 21 | 甲方提供材料证明 | 建设单位和施工单位盖章确认 |
| 22 | 工程结算书 | 监理、施工单位盖章，编制人员签字 |
| 23 | 工程量计算书 | 监理、施工单位盖章，编制人员签字 |
| 24 | 钢筋计算书 | 监理、施工单位盖章，编制人员签字 |
| 25 | 结算书电子版 | 博奥及excel格式 |
| 26 | 工程竣工图电子版 | CAD格式 |
| 27 | 工程质量保证书 | 原件 |
| 28 | 其它结算资料 | 建设、监理、施工单位盖章，有关人员签字 |